สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้องของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยทรัพย์เจริญ) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ขนาด 5x๐.15x165 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนางสาวิตรี ถึงบ้านนายสมเกียรติ วชิรดุสิต | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 5x๐.๑๕x110 เมตร | 350,000 | 340,000 | 340,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอย 5 ทิศใต้ บ้านนางเต็ม วัดกลาง ถึงสามแยก) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด ๕x๐.๑๕x 84 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (บ้านนายสายชล เข็มรัมย์ สุดเขตหมู่ที่ 7) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑๕x163 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (บ้านนางแถม พรมสอน-บ้านนางเดือน จอมงูเหลือมหมู่ที่ 7) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑๕x115 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 350,000 | - | กองช่าง | - |

๑๓

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านน้อย | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 5x๐.15x155 เมตร | 500,000 | 350,000 | 350,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบุญจันทร์ หมู่ที่ 8) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑0x160 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 400,000 | 300,000 | - | กองช่าง | - |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายบุญธรรม-บ้านนายสุพล เดชสำโรง หมู่ที่ 8) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑5x147 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 450,000 | 450,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (เส้นหนองรังกาแยกตลาด-บ้านนายทรงจิต เดชดอน) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑๕x140 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 450,000 | 445,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (หน้าบ้านนายสังวาลย์ บุญชุมแสง ถึงบ้านนายบัญชา เชิดกิ่ง) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑๕x208 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 (หน้าบ้านนายทองคำ-ตลาดนัด) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑5x165 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 150,000 | 150,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายอ๊อต - บ้านนายเฉียบ จันขุน หมู่ที่ 10 | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 4x๐.๑๕x125 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |

๑๔

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ | -เพื่อความปลอดภัยกับทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร | 200,000 | 50,000 | - | กองช่าง | - |
| 14 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิงบ้านบุ หมู่ที่ 3 | เพื่อเป็นสถานีสูบน้ำใช้ในการดับเพลิง และใช้ในการอุปโภค | ก่อสร้างเป็นสถานีสูบน้ำใช้ในการดับเพลิง | 100,000 | 100,000 | - | กองช่าง | - |
| 15 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิงบ้านบุ หมู่ที่ 4 | เพื่อเป็นสถานีสูบน้ำใช้ในการดับเพลิง และใช้ในการอุปโภค | ก่อสร้างเป็นสถานีสูบน้ำใช้ในการดับเพลิง | 100,000 | 100,000 | - | กองช่าง | - |
| 16 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่างตำบลบุกระสัง | -ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่างตำบลบุกระสัง | -อาคารสำนักงานกองช่างตำบลบุกระสัง | 500,000 | 500,000 | - | กองช่าง | - |
| 18 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 500,000 | 500,000 | 1,372,690 | กองช่าง | โอนเพิ่ม 1,000,000ดำเนินการแล้ว |
| 19 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์การขยายเขตระบบไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะใน ตำบลบุกระสัง | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000 | 400,000 | 105,489.83 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
|  | รวม ๑๙ โครงการ |  |  | 7,200,000 | 6,590,000 | 5,263,179.83 |  |  |

1๕

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี | -เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่างๆของชาติ | -อุดหนุนงบประมาณ ปีละ ๑ ครั้ง | 20,๐๐๐ | 20,000 | 20,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | 30,000 | 20,000 | 32,400 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณะภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ราษฎร | -ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | 300,000 | 300,000 | 47,097 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการ ฝึกซ้อมการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 50,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 5 | โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสมสมัคร และประชาชนทั่วไป | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 6 | โครงการอบรมวินัยการจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 7 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | 50,000 | 45,000 | 45,000 | กองสวัสดิการ | ดำเนินการแล้ว |

๑๖

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ของที่ทำการปกครองหนองกี่ | -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน | -ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด -เพื่อให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | -จัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานด้านยาเสพติดของเยาวชนในตำบลบุกระสัง ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 10 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน | -จัดกิจกรรมอาทิตย์ละ ๓ ครั้ง | 30,000 | 30,000 | 22,232 | กองสวัสดิการ | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป | ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป | 60,000 | 60,000 | 60,000 | กองสวัสดิการ | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | -เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบลบุกระสัง | -ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | ๓๐,๐๐๐ | 20,000 | - | กองสวัสดิการ | - |
| 13 | โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง | อบรมดูแลผู้สูงอายุ | เพื่อดูแลผู้สูงอายุ | 30,000 | 30,000 | - | กองสวัสดิการ | - |
| 14 | โครงการชุมชนเข้มแข็ง | -เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แกชุมชน | -จัดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ | 30,000 | 17,050 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |

๑๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก | - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของศูนย์ | -การปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก | 20,000 | 20,000 | - | กองศึกษา | - |
| 16 | โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาตำบลบุกระสัง | เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา | เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | กองสวัสดิการ |  |
| 17 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำชุมชน | -เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี | -กลุ่มสตรีใน ๑๐หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | กองสวัสดิการ |  |
|  | รวม 17 โครงการ |  |  | 830,000 | 735,000 | 273,779 |  |  |

๑๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลนของโรงเรียนบ้านหนองมัน | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | ๗๐,๐๐๐ | 50,000 | 50,000 | กองศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลนของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | ๗๐,๐๐๐ | 50,000 | 50,000 | กองศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลนของโรงเรียนบ้านสระสะแก | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | ๗๐,๐๐๐ | 50,000 | 50,000 | กองศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ารายหัว ค่าอาหาร | 1,200,000 | 1,020,800 | 967,010 | กองศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน 3 โรงเรียน ร.ร บ้านบุกระสัง ร.ร บ้านหนองมัน ร.ร บ้านสระสะแก | อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | 2,000,000 | 1,923,600 | 1,895,061 | กองศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ของตำบลบุกระสัง | - เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน | - จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในพื้นที่ ตำบลบุกระสัง | ๓5,๐๐๐ | ๓5,๐๐๐ | - | กองศึกษา | - |
| 7 | โครงการค่ายทักษะชีวิต | รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต | รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | กองศึกษา | - |
| ๘ | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | ผู้ปกครองและเด็กเล็กได้รับการปฐมนิเทศ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | กองศึกษา | - |

๑๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -แหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | กองศึกษา | - |
| ๑0 | โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนบ้านบุกระสัง | -เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีสากล | -นักเรียนมีเครื่องดนตรี คุณภาพเพียงพอในการเรียนการสอน | 153,000 | 150,000 | 150,000 | กองศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการหอเสียงธรรมนำชีวิต | -เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน | -จัดกิจกรรมเสียงตามสายและสื่อออนไลน์ ๑ จุด | 30,000 | 5,000 | 1,150 | กองศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
|  | รวม 11 โครงการ |  |  | 3,673,000 | 3,329,400 | 3,163,221 |  |  |

๒๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปีละ ๑ ครั้ง | 30,000 |  | 30,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | -ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ปีละ ๓ ครั้ง | 60,000 |  | 20,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า | -เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | -ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวปีละ 1 ครั้ง | 50,000 |  | 70,000 | 79,775 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 9,775ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | -เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | -รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงรวมทั้งฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน ปีละ 2 ครั้ง | 100,000 |  | 160,000 | 160,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | -เพื่อลดปัญหาขยะ | -อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 20,000 |  | 20,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | อุดหนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดการแข่งขัน | 50,000 |  | 50,000 | 50,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -เพื่อจัดหารายได้นำไปเป็นสาธารณกุศล | -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |

๒๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 8 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | 15,000 | - | กองศึกษา | - |
| 9 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | - เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาจากโรคระบาด | - อบรมอาสาสมัครป้องกันและจัดหาสารเคมีป้องกัน ปีละ ๑ ครั้ง | 50,000 | 10,000 | - | กองศึกษา | - |
| 10 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | -เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอดส์ | -จัดกิจกรรมและฝึกอบรมสัมมนาปีละ ๑ ครั้ง | ๓๐,๐๐๐ | 10,000 | - | กองสวัสดิการ | - |
| 11 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบุกระสัง | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีของคนในชุมชน | -จัดการแข่งขันกีฬาปีละ ๑ ครั้ง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | กองศึกษา | - |
| 12 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน | ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขที่มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
|  | รวม 12 โครงการ |  |  | 810,000 | 795,000 | 499,775 |  |  |

๒๒