สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารปการ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้องของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายสามแยกบ้านนายน้อย พลีรัมย์) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ขนาด 4x๐.๑๕x200 ม. พร้อมวางท่อ และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 477,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางกัลยา วึกชัยภูมิ – บ้านนายชัยชนะ ทานกระโทก) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ขนาด ๔x๐.15x200 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 460,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางนัต เชิญกลาง – บ้านนายสมจิตร สินกระสัง) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑๕x156 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 479,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายเฉียบ จันขุน – ถนนลาดยาง) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑5x 182 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 460,000 | 432,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางบุญเลี้ยง สุขกุล – บ้านนางจิ๋ม กลกลาง) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑5x156ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 260,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนายช้อย ต่างกลาง ถึงถนนลาดยาง ช่วงที่เหลือ | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑5x พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 235,000 | 235,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | 500,000 | 311,287.60 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | 500,000 | 462,287.60 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |

13

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายซอยบุญจันทร์) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑5x200ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 477,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | 500,000 | - | กองช่าง | ผูกพัน 348,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญเชิด แตงกระโทก – แยกไปฝาย) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑๕x200ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 497,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดหรือการติดตั้งรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อ คสล. เคหะชุมชน หมู่ที่ ๑-๑๐ | - เพื่อให้ทางน้ำไหลได้สะดวกลดการพังทลายของถนน | - ก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณถนนทุกสาย | 500,000 | 85,000 | 85,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการขุดคลองส่งน้ำ กลางทุ่งกระตาดหนองช้างตาย หมู่ 7 – บ้านถนนถั่วหมู่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค | - ขุดคลองส่งน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 7,5 | 2,000,000 | 334,000 | 334,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 500,000 | 500,000 | 235,000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000 | 100,000 | 251,738.90 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 500,000 | 500,000 | 496,740 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา | ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา | - | 10,000 | - | กองช่าง | - |

14

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเติม คงจันทร์ ถึงแยกสระหนองหิน | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑๕x220 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | - | - | กองช่าง | ผูกพัน 500,000 |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายนพ ศิริเมฆา ถึงบ้านนางสาว รวีวรรณ แก้วสระเทียน | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑๕x210 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | - | - | กองช่าง | ผูกพัน 483,000 |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 มุมสวนนายเฉลย เพ็งจันทร์เจ้า ถึงสวนนางอารี ดีด้วยชาติ | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑๕x125 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 300,000 | - | - | กองช่าง | ผูกพัน 300,000 |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นโกรกน้ำทรัพย์ | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑๕x175 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 400,000 | - | - | กองช่าง | ผูกพัน 400,000 |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 10 ทิศใต้ | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x๐.๑๕x125 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 400,000 | - | - | กองช่าง | ผูกพัน 400,000 |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนายประยูร สุดสาย | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑๕x50 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 150,000 | - | - | กองช่าง | ผูกพัน 150,000 |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอำนาจ แท่นกระโทก ช่วงที่เหลือ ถึงป่าชุมชน | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x๐.๑๕x170 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | - | - | กองช่าง | ผูกพัน 500,000 |
|  | รวม 24 โครงการ |  |  | 12,250,000 | 6,724,000 | 5,493,054.1 | - | - |

15

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการ ฝึกซ้อมการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 50,000 | 30,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | 50,000 | 45,000 | 45,000 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสมสมัคร และประชาชนทั่วไป | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | 30,000 | 20,000 | 19,900 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | 30,000 | 30,000 | 21,184 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอหนองกี่ | -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน | -ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณะภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ราษฎร | -ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | 300,000 | 300,000 | 24,034 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | -จัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 30,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 8 | โครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | 20,000 | 20,000 | 19,900 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |

16

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด -เพื่อให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | -จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านยาเสพติด | 50,000 | 20,000 | 20,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | -เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบลบุกระสัง | -ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | 20,000 | 0 | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 11 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำชุมชน | -เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี | -กลุ่มสตรีใน ๑๐หมู่บ้าน | 20,000 | 10,000 | 9,107 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน | ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน | 30,000 | 20,000 | 19,257 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | -เพื่อส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต | -รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน | 10,000 | 10,000 | 0 | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 14 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | -จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | 10,000 | 10,000 | 0 | กองสวัสดิการสังคม | - |

17

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | ท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | -กิจกรรมท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 80,000 | 80,000 | 78,400 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการชุมชนเข้มแข็ง | -เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แกชุมชน | -จัดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน | 30,000 | 20,000 | 19,032 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้ว |
|  | รวม 16 โครงการ |  |  | 800,000 | 685,000 | 275,814 | - | - |

18

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการหอเสียงธรรมนำชีวิต | -เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน | -จัดกิจกรรมเสียงตามสายและสื่อออนไลน์ ๑ จุด | 30,000 | 10,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | - |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ของตำบลบุกระสัง | - เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน | - จัดกิจกรรมวันเด็ก เป็นงานประจำปีของตำบล | 50,000 | 40,000 | 39,750 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | ผู้ปกครองและเด็กเล็กได้รับการปฐมนิเทศ | 5,000 | 5,000 | 3,732 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -แหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 20,000 | 18,032 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | -เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่างๆของชาติ | -อุดหนุนงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | - |
| 6 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |

19

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ารายหัว ค่าอาหาร | 1,200,000 | 1,113,735 | 1,090,559 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ร.ร บ้านบุกระสัง ร.ร บ้านหนองมัน ร.ร บ้านสระสะแก | อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | 2,000,000 | 1,932,200 | 1,884,150 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนบ้านสระสะแก | -เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีสากล | -นักเรียนมีเครื่องดนตรี คุณภาพเพียงพอในการเรียนการสอน | 174,000 | 174,000 | 174,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
|  | รวม 11 โครงการ |  |  | 3,659,000 | 3,464,935 | 3,360,223 | - | - |

20

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบุกระสัง | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีของคนในชุมชน | -จัดการแข่งขันกีฬาตำบลในพื้นที่ | 300,000 | 300,000 | 299,864 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐ | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | -ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ปีละ 3 ครั้ง | 30,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า | -เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | -ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวปีละ 1 ครั้ง | 70,000 | 70,000 | 94,399 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | -เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | -รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงรวมทั้งฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน ปีละ 2 ครั้ง | 165,000 | 165,000 | 165,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | -เพื่อลดปัญหาขยะ | -อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 20,000 | 20,000 | 19,032 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | อุดหนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดการแข่งขัน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | 10,000 | 0 | ส่วนศึกษาฯ | - |
| 9 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | - เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาจากโรคระบาด | - อบรมอาสาสมัครป้องกันและจัดหาสารเคมีป้องกัน ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 10 | อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -เพื่อจัดหารายได้นำไปเป็นสาธารณกุศล | -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | - |

21

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมการสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | -เพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสารรณกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่หนองกี่ | -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | 50,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการป้องกันโรคระบาดใหม่ของเชื่อ โคโลนา 2,019 | โครงการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ โคโลนา 2019 | - ป้องกันและควบคุมโรคระบาดใหม่ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ | 30,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 13 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขที่มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | -เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอดส์ | -จัดกิจกรรมและฝึกอบรมสัมมนา | ๓๐,๐๐๐ | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
| 15 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | -เพื่อช่วยเหลือภาวะคลอดก่อนกำหนด | -การช่วยเหลือประชาชนที่คลอดก่อนกำหนด | 10,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัด | - |
|  | รวม 15 โครงการ |  |  | 1,055,000 | 955,000 | 858,295 | - | - |

22