**สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**----------------------------------------------**

**แผนและความกว้าหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายสามแยกบ้านนายน้อย พลีรัมย์) | -ขนาด 4x๐.๑๕x200 ม. พร้อมวางท่อ และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 477,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางกัลยา วึกชัยภูมิ – บ้านนายชัยชนะ ทานกระโทก) | -ขนาด ๔x๐.15x200 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 460,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางนัต เชิญกลาง – บ้านนายสมจิตร สินกระสัง) | ขนาด 5x๐.๑๕x156 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 479,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายเฉียบ จันขุน – ถนนลาดยาง) | ขนาด 4x๐.๑5x 182 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 460,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 432,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางบุญเลี้ยง สุขกุล – บ้านนางจิ๋ม กลกลาง) | ขนาด 5x๐.๑5x156ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 260,000 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายช้อย ต่างกลาง ถึง ถนนดำ ช่วงที่เหลือ) | ขนาด 5x๐.๑5x156ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 237,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 235,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 311,287.60 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 462,287.60 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายซอยบุญจันทร์) | ขนาด 4x๐.๑5x200ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 477,000 |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 348,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญเชิด แตงกระโทก – แยกไปฝาย) | ขนาด 4x๐.๑๕x200ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 |  |  | ดำเนินการแล้ว | 497,000 |
| 12 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 235,000 |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุน) | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 251,738.90 |
| 14 | ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 496,740 |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด | 85,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 85,000 |
| 16 | โครงการขุดคลองส่งน้ำกลางทุ่งกระตาด หนองช้างตาย ม.7 ถึง ม.5 | ขุดคลองส่งน้ำกลางทุ่งกระตาด หนองช้างตาย ม.7 ถึง ม.5 | 334,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 334,000 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเติม คงจันทร์ ถึงแยกสระหนองหิน | ขนาด 4x๐.๑๕x220 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | ผูกพัน | - |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายนพ ศิริเมฆา ถึงบ้านนางสาว รวีวรรณ แก้วสระเทียน | ขนาด 4x๐.๑๕x210 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 483,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | ผูกพัน | - |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอำนาจ แท่นกระโทก ช่วงที่เหลือ ถึงป่าชุมชน | ขนาด 5x๐.๑๕x170 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | ผูกพัน | - |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 มุมสวนนายเฉลย เพ็งจันทร์เจ้า ถึงสวนนางอารี ดีด้วยชาติ | ขนาด 4x๐.๑๕x125 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 300,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | ผูกพัน | - |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นโกรกน้ำทรัพย์ | ขนาด 4x๐.๑๕x175 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 400,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | ผูกพัน | - |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 10 ทิศใต้ | ขนาด 4x๐.๑๕x125 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 400,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | ผูกพัน | - |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนายประยูร สุดสาย | ขนาด 5x๐.๑๕x50 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 150,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | ผูกพัน | - |  |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน** / **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 30,000 | ม.ค.-เม.ย. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | 45,000 | ก.พ.-ก.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 45,000 |
| 3 | โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับเยาวชนประชาชน และอาสาสมัครตำบลบุกระสัง | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | 20,000 | ก.พ.-ก.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 19,900 |
| 4 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | 30,000 | ธ.ค.-เม.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 21,184 |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | 10,000 | ม.ค.-ส.ค. 67 | - | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 67 | - | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 67 | - | - | - | 0.00 |
| 8 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 300,000 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 24,0.34 |
| 9 | โครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 19,900 |
| 10 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000 | ม.ค.-ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 30,000 |
| 11 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน** / **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP | จัดตั้งศูนย์ | 20,000 | ธ.ค.-ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 19,932 |
| 13 | โครงการชุมชนเข้มแข็ง | เพื่อดำเนินการชุมชนเข้มแข็ง | 20,000 | ธ.ค.-ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 19,032 |
| 14 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | การพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | 10,000 | ธ.ค.-ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 9,107 |
| 15 | โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมและฝึกอบรมสัมมนาปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | ม.ค.-ส.ค. 67 | - | - | - | 0.00 |
| 16 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ | -สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 9,736,200 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 9,486,600 |
| 17 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | -สนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | 2,932,800 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 2,896,000 |
| 18 | โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -สนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 89,000 |
| 19 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | 10,000 | ก.พ.-มิ.ย. 67 | - | - | - | 0.00 |
| 20 | โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | -กิจกรรมท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 80,000 | ม.ค.-ก.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 78,400 |
| 21 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | ก.พ.-มิ.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 19,257 |
| 22 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | -ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 19,832 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการส่งเสริมการศึกษา** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการเสียงธรรมนำชีวิต | - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | พ.ค.-ก.ค. 67 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | ม.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 39,750 |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | 5,000 | พ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 3,732 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | 1,113,735 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 1,090,559 |
| 5 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | -อาหารกลางวันของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | 1,932,200 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการ | 1,884,150 |
| 6 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 7 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 8 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 9 | โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากลโรงเรียนบ้านสระสะแก | สนับสนุนเครื่องดนตรีสากลโรงเรียนบ้านสระสะแก | 174,000 | ธ.ค.-ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 174,000 |

**11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | - จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้ง | 300,000 | ต.ค.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 299,864 |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | - ฉีดพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 165,000 | มี.ค.-ก.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 165,000 |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 70,000 | ก.พ.-พ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการ | 94,399 |
| 4 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยของรัฐ | - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-มี.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | -อบรมอาสาสมัครป้องกันและจัดหาสารเคมีป้องกัน ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 6 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | -กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 10,000 | ม.ค.-ก.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง | -การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | 50,000 | ก.ค.-ก.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 8 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ธ.ค.-มิ.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 18,032 |
| 9 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -ประชาชนในตำบลบุกระสังได้รับเงินอุดหนุนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | ม.ค.-ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 200,000 |
| 10 | โครงการป้องกันโรคระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ โคโลนา 2019 | ป้องกันโรคระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ โคโลนา 2019 | 30,000 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 11 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 10,000 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาส่งเสริมการทำเกษตรกรรม / การพัฒนาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน / การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน / การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร | -ให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 2 | โครงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | -จัดอบรมให้ความรู้ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - ส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | พ.ย.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปีละ | 100,000 | มี.ค.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 5 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | - จัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น | 5,000 | ต.ค.-ก.ย. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ**  **(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | -จัดกิจกรรมรณค์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 20,000 | พ.ค.-ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการ แล้ว | 16,542 |
| 2 | โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | -อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์ปลา | 10,000 | พ.ค.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 3 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | การกักเก็บน้ำมาไว้ในชั้นใต้ดินและนำมาใช้ในหน้าแล้ง | 20,000 | พ.ค.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ขยายพันธุ์ได้ | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 5 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 20,000 | มี.ค.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 6 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น | กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสารสู่ 90 ล้านต้น | 20,000 | ก.พ.-ส.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 20,000 | ม.ค.-มี.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 19,032 |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -จัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | พ.ย. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 29,175 |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | -จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | 30,000 | ธ.ค. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | -จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 10,000 | ก.ค. 67 | - | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | -จัดกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 10,000 | เม.ย. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 6 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | 50,000 | เม.ย. 67 | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 7 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | สนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | 30,000 | ก.ค.–ส.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 30,000 |
| 8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่าง ๆของชาติ | 20,000 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 20,000 |

๑5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2567) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 3,400 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 3,400 |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 26,000 บีทียู | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 26,000 บีทียู | 36,300 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 36,300 |
| 3 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง | 8,400 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 8,400 |
| 4 | ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด | 50,000 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 5 | กล้องวงจรปิด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องวงจรปิด | 30,000 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | - | 0.00 |
| 6 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายบ่า จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายบ่า จำนวน 1 เครื่อง | 9,500 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 9,500 |
| 7 | เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง | 72,000 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 72,000 |
| 8 | เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง | 60,000 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 60,000 |
| 9 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 8,000 |
| 10 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VAจำนวน 4 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VAจำนวน 4 เครื่อง | 10,000 | พ.ย.-ธ.ค. 67 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 10,000 |
| 11 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง | 4,200 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 4,200 |
| 12 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง | 4,800 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 4,800 |
| 13 | เครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 2,000 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 2,000 |
| 14 | เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 12,000 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 12,000 |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย 2567) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 18,000 บีทียู | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 18,000 บีทียู | 21,500 |  | - | - | ดำเนินการแล้ว | 21,500 |
| 16 | ตู้ตั้งแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 1 หลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ตั้งแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 1 หลัง | 5,500 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 5,500 |
| 17 | ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 3 ชั้น จำนวน 3 หลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 3 ชั้น จำนวน 3 หลัง | 7,500 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 7,500 |
| 18 | โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 3 ตัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 3 ตัว | 16,500 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 16,500 |
| 19 | ชุดลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง | 14,000 | - | - | - | โอนลด | 0.00 |
| 20 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 3,300 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 3,300 |
| 21 | โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง | 15,000 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 15,000 |
| 22 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 4,100 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 4,100 |
| 23 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 16,000 |
| 24 | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง | 700 | - | - | - | ดำเนินการแล้ว | 700 |

17