6

**ส่วนที่ 2**

**สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้างเบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายสามแยกบ้านนายน้อย พลีรัมย์) | 500,000 | 477,000 | 22/04/67 | 21/06/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางกัลยา วึกชัยภูมิ – บ้านนายชัยชนะ ทานกระโทก) | 500,000 | 460,000 | 14/02/67 | 14/04/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางนัต เชิญกลาง – บ้านนายสมจิตร สินกระสัง) | 500,000 | 479,000 | 22/04/67 | 21/06/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายเฉียบ จันขุน – ถนนลาดยาง) | 460,000 | 432,000 | 22/01/67 | 22/03/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางบุญเลี้ยง สุขกุล – บ้านนางจิ๋ม กลกลาง) | 500,000 | 260,000 | 22/01/67 | 22/03/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายช้อย ต่างกลาง ถึง ถนนดำ ช่วงที่เหลือ) | 237,000 | 235,000 | 22/01/67 | 22/03/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 500,000 | 348,000 | 17/07/67 | 15/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 500,000 | 499,000 | 13/05/67 | 11/08/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายซอยบุญจันทร์) | 500,000 | 477,000 | 24/04/67 | 23/06/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 500,000 | 348,000 | 23/09/67 | 22/11/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญเชิด แตงกระโทก – แยกไปฝาย) | 500,000 | 497,000 | 22/01/67 | 22/03/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500,000 | 235,000 | 10/03/67 | 30/08/67 | ดำเนินการแล้ว |

7

**1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปการ** (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| 13 | ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | 500,000 | 496,740 | 15/01/67 | 15/08/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด | 85,000 | 85,000 | 19/06/67 | 19/07/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการขุดคลองส่งน้ำกลางทุ่งกระตาด หนองช้างตาย ม.7 ถึง ม.5 | 334,000 | 334,000 | 5/06/67 | 4/08/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเติม คงจันทร์ ถึงแยกสระหนองหิน | 500,000 | 494,000 | 4/11/67 | 3/01/68 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายนพ ศิริเมฆา ถึงบ้านนางสาว รวีวรรณ แก้วสระเทียน | 483,000 | 472,000 | 7/11/67 | 6/01/68 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอำนาจ แท่นกระโทก ช่วงที่เหลือ ถึงป่าชุมชน | 500,000 | 479,000 | 7/01/68 | 8/03/68 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 มุมสวนนายเฉลย เพ็งจันทร์เจ้า ถึงสวนนางอารี ดีด้วยชาติ | 300,000 | 286,000 | 23/12/67 | 21/02/68 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เส้นโกรกน้ำทรัพย์ | 400,000 | 382,000 | 23/12/67 | 21/02/68 | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 10 ทิศใต้ | 400,000 | 382,000 | 7/01/68 | 8/03/68 | ดำเนินการแล้ว |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนายประยูร สุดสาย | 150,000 | 140,000 | 7/01/68 | 8/03/68 | ดำเนินการแล้ว |
|  | รวม | 9,349,000 | 8,297,740 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า)** | | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  |  |  |  |  |
| 1 | อุดหนุน โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบุกระสัง | 100,000 | 100,000 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| - | **รวม** | **100,000** | **100,000** | - | - | - |

**8**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง | 100,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 2 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | 5,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 3 | โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | 45,000 | 45,000 | 9/02/67 | 9/02/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับเยาวชนประชาชน และอาสาสมัครตำบลบุกระสัง | 20,000 | 19,900 | 16/08/67 | 16/08/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | 30,000 | 21,184 | 29/12/66  4/04/67 | 11-17/04/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 8 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 9 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 10 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 300,000 | 24,034 | 25/07/67 | 25/07/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | 20,000 | 19,900 | 7/08/67 | 7/08/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | 30,000 | 30,000 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 13 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 14 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP | 20,000 | 19,932 | 4/09/67 | 4/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการชุมชนเข้มแข็ง | 20,000 | 19,032 | 13/12/66 | 13/12/66 | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | 10,000 | 9,107 | 16/07/67 | 16/07/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 18 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ | 9,736,200 | 9,486,600 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |

9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน /แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| 19 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | 2,932,800 | 2,896,000 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | 89,000 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 22 | โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 80,000 | 78,400 | 10/04/67 | 10/04/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 23 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | 19,257 | 20/12/66 | 20/12/66 | ดำเนินการแล้ว |
| 24 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | 19,832 | 6/09/67 | 6/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 25 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 20,000 | 19,032 |  |  | ดำเนินการแล้ว |
| 26 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 165,000 | 165,000 | 1/07/67 | 15/07/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 27 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 70,000 | 94,399 | 14/03/67 | 14/03/67 | ดำเนินการแล้ว  โอนเพิ่ม |
| 28 | โครงการป้องกันโรคระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ โคโลนา 2019 | 30,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
|  | **รวม** | **13,874,000** | **10,469,209** |  |  |  |

**แผนงานบริหารงานคลัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานคลัง** | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | 0.00 | 20/08/67 | 20/08/67 | โอนลด |
|  | **รวม** | **100,000** | **-** | - | - | - |

10

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา / งานศาสนา วัฒนธรรม / นันทนาการ / สาธารสุข /งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| 1 | โครงการเสียงธรรมนำชีวิต | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 2 | โครงการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 40,000 | 39,750 | 14/01/67 | 14/01/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | 5,000 | 3,732 |  |  | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | 1,113,735 | 1,090,559 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | 1,932,200 | 1,884,150 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | 50,000 | 50,000 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | 50,000 | 50,000 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | 50,000 | 50,000 | 1/10/66 | 30/09/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากลโรงเรียนบ้านสระสะแก | 174,000 | 174,000 | 22/08/67 | 22/08/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | 300,000 | 299,864 | 18/10/67 | 24/10/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยของรัฐ | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 12 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 13 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง | 50,000 | 50,000 | 21/08/67 | 24/08/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | 18,032 | 26/03/67 | 26/03/67 | ดำเนินการแล้ว |

11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา / งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)** | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| 16 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | 200,000 | 6/08/68 | 6/08/68 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 18 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | 29,175 | 27/11/66 | 27/11/66 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 20 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 21 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 22 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | 50,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 23 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | 30,000 | 30,000 | 4/03/67 | 4/03/67 | ดำเนินการแล้ว |
| 24 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | 20,000 | 20,000 | 11/12/66 | 11/12/66 | ดำเนินการแล้ว |
|  | **รวม** | **4,252,935** | **3,989,262** |  |  | - |

12

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรกรรม / การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน / การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณอนุมัติ** | **งบประมาณ**  **ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย** | **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 2 | โครงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 2 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | 20,000 | 16,542 | 5/12/66 | 5/12/66 | ดำเนินการ |
| 3 | โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | 10,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 4 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 5 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 6 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสารสู่ 90 ล้านต้น | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
| 7 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล) | 20,000 | 0.00 | 27/09/67 | 27/09/67 | โอนลด |
|  | **รวม** | **150,000** | **16,542** | - | - | - |