สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้องของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในซอย หมู่ที่ ๒ บ้านกระสัง (สายหน้าบ้านนายสมใจ-คุ้มมะขามหวาน) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๕x๐.๑๕x๒๗๐ เมตร | 700,000.- | 700,000.- | - | กองช่าง |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.ทรัพย์เจริญ ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๔x๐.๑๐x๓๖๓ เมตร | 500,000.- | 500,000.- | 500,000.- | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.ทรัพย์เจริญ ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๕x๐.๑๕x๕๐๐เมตร | 700,000.- | 500,000.- | 500,000.- | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในซอย หมู่ที่ ๔ (ซอยข้างวัดสระสะแก) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๔x๐.๑๕x๓๔๐ เมตร | 700,000.- | 800,000.- | - | กองช่าง |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในซอย หมู่ที่ ๕ (ซ.ต้นตระกูลเชื่อม ซ.สามัคคี) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๕x๐.๑๕x๓๔๐ เมตร | 700,000.- | 800,000.- | - | กองช่าง |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านประชาสามัคคี ซอย ๕ ฟาร์มไก่ | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๕x๐.๑๕x๒๗๐ เมตร | 700,000.- | 700,000.- | - | กองช่าง |  |

๑๗

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนองมัน ซอยหลัง ร.ร บ้านหนองมัน | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๕x๐.๑๕x๒๗๐ เมตร | 700,000.- | 700,000.- | - | กองช่าง |  |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในซอย หมู่ที่ ๘ (ซอยหนึ่งอุบล) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๔x๐.๑๕x๑๙๕ เมตร | 700,000.- | 400,000.- | 400,000.- | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ใน ซอย หมู่ที่ ๙ (ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่-กศน.) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๔x๐.๑๕x๕๐๐ เมตร | 700,000.- | 500,000.- | 500,000.- | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก | - ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500,000.- | - | - | กองช่าง |  |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านถนนถั่ว สายข้าง ร.ร บ้านสระสะแกถึงวัดสระสะแก | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | -ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด ๕x๐.๑๕x๒๐๐ เมตร | 500,000.- | - | - | กองช่าง |  |

๑๘

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการชุมชนเข้มแข็ง | -เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แกชุมชน | -จัดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ปีละ 1 ครั้ง | 50,000.- | 20,000.- | - | ส่วนสวัสดิการฯ |  |
| ๒ | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด -เพื่อให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | -จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านยาเสพติดของเยาวชนในตำบลบุกระสัง ปีละ 1 ครั้ง | 50,000.- | 20,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมละพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | -เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก | -อุดหนุนกลุ่ม ปีละ ๑ ครั้ง | 50,000.- | 20,000.- | - | ส่วนสวัสดิการฯ |  |
| ๔ | โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน | -เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี | -กลุ่มสตรีใน ๑๐หมู่บ้าน | 20,000.- | 30,000.- | - | ส่วนสวัสดิการฯ |  |
| ๕ | โครงการส่งเสริมอาชีพการปั้นโอ่งน้ำขนาดใหญ่ | -เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มอาชีพ | -กลุ่มอาชีพการปั้นโอ่งใน ๑๐หมู่บ้าน | 30,000.- | 20,000.- | - | ส่วนสวัสดิการฯ |  |
| ๖ | โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ชวนน้องทำดี) | -เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน | -จัดอบรมและเสริมสร้างทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิต | 30,000.- | 20,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๗ | โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | -เสริมสร้างความสามัคคี เข้มแข็งให้แกชุมชน | -จัดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง | 50,000.- | 20,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๘ | โครงการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.หนองกี่ | -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -อุดหนุนงบประมาณ ปีละ ๑ ครั้ง | 30,000.- | 30,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๙ | โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี | -บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี | -ต่อเติมซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี | 50,000.- | 30,000.- | - | ส่วนสวัสดิการฯ |  |

๑๙

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ๑๐ | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุตำบลบุกระสัง | -จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน | -จัดกิจกรรมอาทิตย์ละ ๓ ครั้ง | 229,000.- | 30,000.- | 22,000.- | ส่วนสวัสดิการฯ | ดำเนินการแล้ว |
| ๑๑ | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ไร้ที่พึ่ง | -เพื่อชวยเหลือผู้มีรายได้น้อย | -ช่วยเหลือด้านสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย | 100,000.- | 30,000.- | - | ส่วนสวัสดิการฯ |  |
| ๑๒ | โครงการส่งเสริมการออม สร้างสวัสดิการชุมชน | -เพื่อส่งเสริมให้มีการออมและจัดสวัสดิการชุมชน | -ประชาชนทุกคนในตำบลบุกระสัง | 100,000.- | 20,000.- | - | ส่วนสวัสดิการฯ |  |
| ๑๓ | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณะภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ราษฎร | -ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | 50,000.- | 20,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๔ | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | - เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน | - ตั้งจุดตรวจปีละ ๒ ครั้ง | 30,000.- | 50,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๕ | โครงการฝึกอบรม อป.พร./อส. และตำรวจหมู่บ้าน | -เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน | -ฝึกอบรม/ทบทวนปีละ ๑ ครั้ง | 60,000.- | 50,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๖ | โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย | -เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข | -จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000.- |  | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๗ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | -เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมาย | -จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000.- | 30,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๘ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและขับขี่ปลอดภัย | -เพื่อให้ประชาชนมีการประสานงานข้อมูลข่าวสารในการรับแจ้งเหตุ | -กลุ่มเยาวชน/เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง | 22,100.- | 22,100.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๙ | โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น | -ฝึกการป้องกันอัคคีภัย | 30,000.- | 30,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๒๐ | โครงการจัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์ | - เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี | - จัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน | 3,000,000.- | 3,000,000.- | - | สำนักปลัด |  |

๒๐

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการเยาวชนต้นแบบ | - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนน่าอยู่ | - จัดตั้งกลุ่มและดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคม จำนวน 1 กลุ่ม | 50,000.- | - | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสติปัญญาของเด็กนักเรียน | -เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ | -ส่งเด็กนักเรียนเข้าเรียนพิเศษจำนวน 50 คนต่อรุ่น | 20,000.- | - | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | - เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง | 15,000.- | - | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๔ | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ของตำบลบุกระสัง | - เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน | - จัดกิจกรรมวันเด็ก เป็นงานประจำปีของตำบล | 50,000.- | 30,000.- | 22,050.- | ส่วนศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมแก่เด็กและเยาวชน | -เพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน | -จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมปีละ 1 ครั้ง | 20,000.- | - | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๖ | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | ผู้ปกครองและเด็กเล็กได้รับการปฐมนิเทศ | 5,000.- | 5,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๗ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -แหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.- | 25,000.- | 36,920 | ส่วนศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว โอนเพิ่ม |
| ๘ | โครงการคุณธรรมจริยธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ | -เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กเล็ก | -จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กเล็ก | 10,000.- | 10,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |

๒๑

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |  | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง | จัดงานปีละ ๑ ครั้ง | 50,000.- |  | 25,000.- | 25,000.- | ส่วนศึกษาฯ | ดำเนินการแล้ว |
| ๒ | โครงการสืบสานประเพณีไทย (วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษาฯลฯ) | -เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย | จัดงานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ๓ ประเพณี | 40,000.- |  | 20,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมศิลปดนตรีพื้นบ้าน | -เพื่ออนุรักษ์ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน | -สนับสนุนทุนแก่กลุ่มฯ จำนวน ๑ ทุน/ปี | 20,000.- |  | 10,000.- | - | ส่วนสวัสดิการ |  |
| ๔ | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญู เชิดชู ภูมิปัญญาผู้สูงวัย | -เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย | จัดงานปีละ ๑ ครั้ง | 100,000.- |  | 50,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๕ | โครงการหอเสียงธรรมนำชีวิต | -เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน | -จัดกิจกรรมเสียงตามสายและสื่อออนไลน์ ๑ จุด | 50,000.- |  | 10,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๖ | โครงการอุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | -เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง | 10,000.- |  | 10,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๗ | โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) | -เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณ | -ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังมีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปะ | 5,000.- |  | 5,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๘ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบุกระสัง | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีของคนในชุมชน | -จัดการแข่งขันกีฬาปีละ ๑ ครั้ง | 200,000.- |  | 200,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๙ | โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปีละ ๑ ครั้ง | 30,000.- |  | 30,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๐ | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | -ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ปีละ ๓ ครั้ง | 60,000.- |  | 30,000 | - | สำนักปลัด |  |

๒๒

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ๑๑ | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | -เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | -ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวปีละ 1 ครั้ง | 50,000.- | 50,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๒ | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | -เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | -รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงรวมทั้งฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน ปีละ 2 ครั้ง | 100,000.- | 50,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๓ | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | -เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอดส์ | -จัดกิจกรรมและฝึกอบรมสัมมนาปีละ ๑ ครั้ง | 30,000.- | 20,000.- | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๔ | โครงการตรวจกลุ่มเลือดในสถานศึกษา | -เพื่อให้บริการตรวจกลุ่มเลือดแก่นักเรียน | -ออกหน่วยตรวจเลือดให้แก่นักเรียนในพื้นที่ | 50,000.- | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๕ | โครงการตรวจสุขภาพประจำปี | -เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน | -ประชาชน ม.1-10 | 100,000.- | - | - | สำนักปลัด |  |
| ๑๖ | โครงการพัฒนาการสมวัย ร่างกาย แข็งแรง สุขภาพดี | -การพัฒนาการสมวัย ร่างกาย แข็งแรง สุขภาพดี | -เพื่อพัฒนาการสมวัย ร่างกาย แข็งแรง สุขภาพดี | 10,000.- | 15,000.- | - | ส่วนศึกษาฯ |  |
| ๑๗ | โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000.- | 10,000.- | 13,145.- | ส่วนศึกษาฯ | ดำเนินการแล้วโอนเพิ่ม |

๒๓