สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารปการ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้องของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง | - ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่างตำบลบุกระสัง | อาคารสำนักงานกองช่างตำบลบุกระสัง | 500,000 | 500,000 | - | กองช่าง | ดำเนินการ โอนลด 350,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ | - เพื่อลดปัญหาการกำจัดขยะ | ก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดมลพิษ | 100,000 | 50,000 | - | กองช่าง | - |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายจันทร์ แตงอยู่ - สวนนางกัลยา วึกชัยภูมิ) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x0.15x194 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 473,000 | 457,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านนายกรวิชญ์ ลายกลาง | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x0.15x65 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 204,000 | 204,000 | ผู้พัน 201,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านนายบุญสืบ เจริญศรี ถึง บ้านนายแช่ม ทิพย์สันเทียะ) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x0.15x120 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 296,000 | ผู้พัน 294,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายชูชาติ กลางสวัสดิ์ – แยกทรัพย์เจริญซอย 3) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x0.15x158 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | ผู้พัน 489,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |

13

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x0.15x34 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 120,000 | 105,000 | ผูกพัน 103,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายในโรงเรียนบ้านสระสะแก | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x0.15x155 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 400,000 | 376,000 | ผูกพัน 376,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 (สายซอยสนามกีฬา จากบ้านนางจิ๋ม กลกลาง) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x0.15x100 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 240,000 | - | กองช่าง | โอนลด 240,000 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางสนม ปลอดกระโทก - บ้านนางสุดใจ รัตนา) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x0.15x106 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 260,000 | - | กองช่าง | โอนลด 260,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายบุญฤทธิ์ สุขกุล – บ้านนางบุญเลี้ยง สุขกุล) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x0.15x156 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | ผูกพัน 500,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายช้อย ต่างกลาง ถึง ถนนลาดยาง) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x0.15x145 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง วางท่อ 6 จุด และป้ายโครงการ | 500,000 | โอนเพิ่ม500,000 | ผูกพัน 500,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |

14

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านประชาสามัคคี) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ช่วงที่ 1. ขนาด 4x0.15x99 ม. ช่วงที่ 2. ขนาด 5x0.15x83 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 499,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 (สายศาลาประชาคม - บ้านนายม้วน จันขุน) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x0.15x205 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 499,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บ้านนางมาลีทิพย์ หมายแก้วกลาง – บ้านนายประพันธ์ ชาโพธิ์) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x0.15x50 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 160,000 | 157,000 | 149,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายสุพล เดชสำโรง – บ้านนางเคลือบ ระวังกลาง) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 5x0.15x110 ม.พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 343,000 | 325,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านยายเหลือ ช่วงที่เหลือ) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด 4x0.10x80 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 150,000 | 150,000 | 145,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เส้นหนองขอนหยิ่ม ถึงบ้านนายคง กรงกระโทก) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด5x0.15x158 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 473,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |

15

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 (สายบ้านนางน้อย ศรีจันทร์แย้ม) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด4x0.15x167 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | โอนเพิ่ม 390,000 | 388,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10(บ้านนางสุชิน ทานกระโทก - บ้านนายสุชาติ ฤาเดช) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด4x0.15x102 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 246,000 | 246,000 | 246,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10(บ้านนางสำเนียง ธงกระโทก–นายนิยม ทานกระโทก | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ขนาด5x0.15x137 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | 433,000 | - | กองช่าง | โอนลด 433,000 |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10(สายข้างบ้านนายอำนาจ แท่นกระโทก) | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ช่วงที่ 1. ขนาด 4x0.15x47 ม. ช่วงที่ 2. ขนาด 5x0.15x100 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | โอนเพิ่ม 433,000 | ผูกพัน 420,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนดินสายหลัง โรงเรียนบ้านสระสะแก | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | ก่อสร้างถนนดิน | 500,000 | - | 91,200 | กองช่าง | ดำเนินการโอนเพิ่ม 110,000 |
| 24 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิงบ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 | เพื่อเป็นสถานีสูบน้ำใช้ในการ ดับเพลิง และใช้น้ำในการอุปโภค | ก่อสร้างเป็นสถานีสูบน้ำใช้ในการดับเพลิง และใช้น้ำในการอุปโภค | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กองช่าง | ดำเนินการ |

16

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| 25 | โครงการขุดคลองกลางทุ่งกระตาด (หนองช้างตาย บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค | ปริมาณขุดดิน 5,325 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ 70 ท่อน | 2,000,000 | - | 329,000 | กองช่าง | โอนเพิ่ม 350,000 |
| 26 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา อบต. | -เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการออกกำลังกายเวลากลางคืน | -ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬากลาง อบต.บุกระสัง | 500,000 | 500,000 | - | กองช่าง | โอนลด 500,000 |
| 27 | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - เพื่อความสะดวกในการคมนาคม | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 500,000 | 500,000 | 462,100 | กองช่าง | ดำเนินการ |
| 28 | อุดหนุน โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลบุกระสัง | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000 | 100,000 | - | กองช่าง | - |
| 29 | ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | การรังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เดียวข้อง | ในการรังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เดียวข้อง | - | - | 16,850 | กองช่าง | โอนเพิ่ม 40,000 |
| 30 | ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา | ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา | ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา | - | 10,000 | - | กองช่าง | - |
|  | รวม 30 โครงการ |  |  | 12,530,000 | 8,866,000 | 7,063,150 | - | - |

17

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการ ฝึกซ้อมการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 50,000 | 20,000 | โอนลด 20,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |
| 2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | 50,000 | 45,000 | 45,000 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ |
| 3 | โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสมสมัคร และประชาชนทั่วไป | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | 30,000 | 10,000 | 9,825 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |
| 4 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | 30,000 | 20,000 | 29,488 | สำนักปลัด | โอเพิ่ม 10,000 |
| 5 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอหนองกี่ | -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน | -ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |
| 6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณะภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ราษฎร | -ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | 300,000 | 300,000 | 32,053 | สำนักปลัด | โอนลด 160,000 |
| 7 | โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | -จัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 30,000 | 3,750 | สำนักปลัด | โอนลด 26,000 |
| 8 | โครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | 20,000 | 10,000 | 9,500 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |

18

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด -เพื่อให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | -จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านยาเสพติด | 50,000 | 20,000 | 20,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |
| 10 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | -เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบลบุกระสัง | -ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | 20,000 | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 11 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำชุมชน | -เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี | -กลุ่มสตรีใน ๑๐หมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | 19,632 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ |
| 12 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน | ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน | 30,000 | 20,000 | 18,732 | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ |
| 13 | โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาตำบลบุกระสัง | เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา | เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 10,000 | - | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 14 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | -เพื่อส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต | -รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน | 10,000 | 10,000 | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
|  | รวม 14 โครงการ |  |  | 690,000 | 555,000 | 237,980 | - | - |

19

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการหอเสียงธรรมนำชีวิต | -เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน | -จัดกิจกรรมเสียงตามสายและสื่อออนไลน์ ๑ จุด | 30,000 | 10,000 | 9,050 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ของตำบลบุกระสัง | - เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน | - จัดกิจกรรมวันเด็ก เป็นงานประจำปีของตำบล | 30,000 | 20,000 | 39,450 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ โอนเพิ่ม 20,000 |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | ผู้ปกครองและเด็กเล็กได้รับการปฐมนิเทศ | 5,000 | 5,000 | 4,422 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ |
| 4 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -แหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 20,000 | 19,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ |
| 5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | -เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่างๆของชาติ | -อุดหนุนงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ |
| 6 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ |
| 7 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ |

20

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ารายหัว ค่าอาหาร | 1,200,000 | 781,550 | 972,098 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 193,000 |
| 10 | ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ร.ร บ้านบุกระสัง ร.ร บ้านหนองมัน ร.ร บ้านสระสะแก | อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | 2,000,000 | 1,860,600 | 1,924,528 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 65,000 |
| 11 | โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนบ้านบุกระสัง | -เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีสากล | -นักเรียนมีเครื่องดนตรี คุณภาพเพียงพอในการเรียนการสอน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | กองการศึกษาฯ | ดำเนินการ |
|  | รวม 11 โครงการ |  |  | 3,615,000 | 3,017,150 | 3,288,548 | - | - |

21

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบุกระสัง | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีของคนในชุมชน | -จัดการแข่งขันกีฬาตำบลในพื้นที่ | 300,000 | 250,000 | 299,981 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 50,000 |
| 2 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด | โอนลด 20,000 |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | -ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ปีละ 3 ครั้ง | 30,000 | 10,000 | - | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า | -เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | -ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวปีละ 1 ครั้ง | 70,000 | 70,000 | 87,311 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 20,000 |
| 5 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | -เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | -รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงรวมทั้งฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน ปีละ 2 ครั้ง | 160,000 | 160,000 | 165,000 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 5,000 |
| 6 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | -เพื่อลดปัญหาขยะ | -อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 20,000 | 10,000 | 16,875 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 10,000 |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ | อุดหนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดการแข่งขัน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |
| 8 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | 10,000 | - | ส่วนศึกษาฯ | - |
| 9 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | - เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาจากโรคระบาด | - อบรมอาสาสมัครป้องกันและจัดหาสารเคมีป้องกัน ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | 20,000 | 19,032 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |
| 10 | อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -เพื่อจัดหารายได้นำไปเป็นสาธารณกุศล | -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |

22

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบประมาณ (ตามแผนพัฒนา) | งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ) | งบประมาณ (ที่เบิกจ่าย) |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมการสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | -เพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสารรณกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่หนองกี่ | -ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | 50,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |
| 12 | โครงการป้องกันโรคระบาดใหม่ของเชื่อ โคโลนา 2,019 | โครงการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ โคโลนา 2019 | - ป้องกันและควบคุมโรคระบาดใหม่ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ | 10,000 | 10,000 | - | สำนักปลัด | ดำเนินการ โอนลด 50,000 |
| 13 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน | ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขที่มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักปลัด | ดำเนินการ |
| 14 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | -เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอดส์ | -จัดกิจกรรมและฝึกอบรมสัมมนา | ๓๐,๐๐๐ | 10,000 | - | สำนักปลัด | - |
|  | รวม 14 โครงการ |  |  | 1,020,000 | 870,000 | 878,199 | - | - |

23